**Stavba obchvatu Bludova úplně uzavře obchvat Postřelmova**

Stavba bludovského obchvatu probíhá podle harmonogramu každý den od pondělí až do neděle. Na tento týden je naplánováno například pokračování s násypy, zhotovení drenáží, opevnění svahů, pokládky štěrbinových žlabů, příprava patek, předpínání nosných konstrukcí, bednění, armování, betonování, výztuže základů opěr, bourání hlav pilot, dláždění, izolace a také demontáž skruží. Tříletá stavba za více než 2,3 miliardy Kč vyžaduje denně několik stavebních procesů současně, celý úsek posetý dělníky měří přes 5,6 kilometru.

Součástí stavby silnice I/44 kolem Bludova je vybudování dvou mimoúrovňových křižovatek, dvou okružních křižovatek, jedné stykové křižovatky a jednoho připojení na okružní křižovatku. Mimoúrovňové křížení nové a steré silnice u Postřelmova vznikne deltovitým uspořádáním, které stavbaři v příštích dnech začnou napojovat na současnou silnici I/44 od Zábřehu.

Z důvodu postupu prací na mimoúrovňovém křížení u Postřelmova bude od úterý 6. 9. 2022 úplně uzavřen obchvat Postřelmova včetně silnice III/0443 (ul. Žerotínova). Obousměrný zákaz vjezdu nahradí objízdné trasy – do Šumperka bude možné dojet přes Sudkov a Dolní Studénky, na Zábřeh řidiči pohodlně projedou přes Chromeč. Přibližně tříměsíční objížďky budou lemovány standardním dopravním značením oranžové barvy.

**Více informací najdete v předstihu také na krajském Twitteru ŘSD ČR:** <https://twitter.com/RSD_Olomoucky>,

<https://twitter.com/RSD_MSlezsky> (kliknout nebo adresy zkopírovat do adresního řádku).

Děkuji předem za sdílení informací o uzavírce.

Přeji Vám pěkný den

**Mgr. Miroslav Mazal**

tým komunikace

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Wolkerova 951/24a

Olomouc, 779 00

mobil: 607 053 978

[www.rsd.cz](http://www.rsd.cz/), [miroslav.mazal@rsd.cz](mailto:miroslav.mazal@rsd.cz)

31. 8. 2022